**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Website Quản lý cửa hàng vàng bạc đá quý

User requirement & TASKSHEET

Giảng viên hướng dẫn:

* Nguyễn Thị Thanh Trúc

Sinh viên thực hiện:

* Vũ Tuấn Hải - 17520433
* Nguyễn Duy Minh - 17520754
* Trần Trung Hiếu - 17520484

# I. User Requirement

Giai đoạn phát triển:

* Quản lý tài khoản :
  + Người dùng :
    - Đăng ký / Đăng nhập :
      * Email.
      * Password.
      * Tên người dùng.
* Liệt kê mặt hàng bán chạy.
* Liệt kê mặt hàng theo chủ đề.
* Tạo hóa đơn bằng cách thêm các mặt hàng, chỉ định khách hàng và chỉ định thông tin giao nhập..

Giai đoạn bảo trì:

* Tạo một số loại hóa đơn khác như phiếu dịch vụ, phiếu cầm đồ, phiếu mua hàng, phiếu nhập / xuất kho.
* Tạo giao diện quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên

Tùy chọn phát triển theo khách hàng:

* Tạo giao diện quản lý danh sách mặt hàng, kho hàng
* Tạo giao diện quản lý tài chính cửa hàng

Tính năng tương lai

* Hệ thống thống kê doanh thu, thống kê luồng nhập / xuất hàng
* Hệ thống hỗ trợ khách hàng: chat, chatbot

# II. Tasksheet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Team3** | | **Project Title**  **Cửa hàng VBĐQ** | | **Date of Preparation** | | **Activity Plan Prepared by**  **Vu Tuan Hai** |
| **No** | **Task Title** | | **Planned Start Date** | **Planned Completed Date** | **Team Mate Names** | **Status** |
| 1 | Home Page | | 15/03/2020 | 1/5/2020 | Trần Trung Hiếu | Done |
| 2 | Search Page | | Done |
| 3 | View and send Technical Support questions | | Done |
| 4 | Manage Technical Support | | Done |
| 5 | Login / Register | | Vũ Tuấn Hải | Done |
| 6 | Design / Analysis business | | Done |
| 7 | CreateBill (Employee) | | Done |
| 8 | Database Management | | Done |
| 9 | API | | Nguyễn Duy Minh | Done |
| 10 | Business Logic | | Done |